NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

Bài tập vận dụng cơ bản - 1 | Hệ thống RikkeiAssist

# PHẦN 1. RÀ SOÁT KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

| Mã | Đánh giá | Quy tắc | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên. Product Owner nhắc lại Sprint Goal để mọi người thống nhất mục tiêu buổi Review. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Developers trình bày kết quả thực tế, các phần đã Done và chưa Done, tập trung vào giá trị sản phẩm thay vì báo cáo lý do nhóm bận. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ demo PBI-41 đã Done. User Journey: khách hàng tra cứu trạng thái đơn trên website, nhân viên xem kết quả và xử lý hội thoại. PBI-42 và PBI-44 phải nêu rõ lỗi còn tồn tại, không giới thiệu là Increment Done. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT3 | Thay nghiệm thu bằng trao đổi hai chiều. Hỏi Stakeholders: “Theo anh/chị, cần cải thiện điều gì để nhân viên xử lý hội thoại hiệu quả hơn khi AI không chắc chắn?” Ghi nhận Feedback, người góp ý và nội dung để Product Owner xem xét Product Backlog. |

# PHẦN 2. XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI PBI

| PBI | Trạng thái | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã Done vì chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 chưa được xem là Done vì còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 chưa được xem là Done vì có 6/80 ca phân loại sai và còn 1 lỗi mức nghiêm trọng cao. |

# PHẦN 3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Product Owner không nên che giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44 vì cần minh bạch kết quả thực tế của Sprint.

PBI-44 chưa đạt điều kiện Done do còn lỗi nghiêm trọng cao, nên không được giới thiệu là Increment Done.

Feedback của Chủ cửa hàng sẽ được ghi nhận và xem xét khi sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog, không tự động trở thành cam kết cho Sprint tiếp theo.

Nên mời Trưởng nhóm CSKH vì người này muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, cung cấp góc nhìn khác với Chủ cửa hàng muốn AI tự trả lời nhiều hơn.

Scrum Team cần xem xét cả hai góc nhìn để điều chỉnh sản phẩm phù hợp hơn.